«Утверждаю»

глава Администрации

Гигантовского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.М. Штельман

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

План

проведения проверки готовности

многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Виды работ | Срок исполнения | Ф.И.О. ответственного |
|  |  |  |  |  |
| **ООО УК Лира** | | | | |
| 1 | п. Гигант  ул. Учебная, д.1  ул. Победы, д.27 | Замена кранов ХВС | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 2 | п. Гигант:  ул. Крупская, д.4  ул. Красная, д.5  ул. Красная, д.7  ул. Красная, д.20  пер. Клубный, д.12  пер. Клубный, д.14  пер. Клубный, д.10  ул. Комсомольская, д. 37  ул. Победы, д.27 | Ревизия запорной арматуры | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 3 | п. Гигант  ул. Красная, д.5  пер. Клубный, д.14  ул. Комсомольская, д.37  ул. Свободы, д.6 | Замена трубы ХВС | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 4 | п. Гигант  ул. Красная, д.20 | Изготовление козырьков – 4шт | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 5 | п. Гигант  ул. Учебная, д.1 | Покраска лавочек, столов | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 6 | п. Гигант:  ул. Учебная, д. 1А  ул. Учебная, д.2В  ул. Учебная, д.32  пер. Клубный, д.8  пер. Клубный, д.14  ул. Свободы, д.6  ул. Заводская, д.2Б | Ремонт цоколя | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 7 | п. Гигант:  пер. Клубный, д.12  ул. Куйбышева, д.24А  ул. Заводская, д.2 | Частичный ремонт кровли | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 8 | п. Гигант:  ул. Учебная, д.6  ул. Учебная, д.34  пер. Клубный, д.6 | Чистка желобов | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 9 | п. Гигант:  ул. Красная, д.3  ул. Учебная, д.34  ул. Победы, д.25 | Спил дерева | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 10 | п. Гигант:  ул. Куйбышева, д.21 | Заделка швов | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 11 | п. Гигант:  ул. Заводская, д.1 | Частичный ремонт в арке здания | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 12 | п. Гигант:  ул. Заводская, д.2  ул. Заводская, д.3  ул. Заводская, д.5  ул. Победы, д.25 | Ремонт отмостки | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 13 | п. Гигант:  ул. Крупской, д.4  ул. Красная, д.3 | Чистка водосточных труб и желобов | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 14 | п. Гигант:  ул. Учебная, д. 1А | Ремонт окон и дверей в подъезде |  | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 15 | п. Гигант:  ул. Учебная, д.2В | Замена входной двери |  | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 16 | п. Гигант:  ул. Учебная, д.6  ул. Ленина, д.81 | Ремонт канализации |  | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 17 | п. Гигант:  ул. Учебная, д.36  ул. Заводская, д.1 | Ремонт подъездов |  | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 18 | п. Гигант:  ул. Куйбышева, д.24А | Ремонт насоса ХВС |  | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| 19 | п. Гигант:  ул. Заводская, д.5 | Ремонт фасадной стены |  | Начальник участка  ООО УК Лира  8(86372)78-0-19 |
| **ООО УК ЖЭК** | | | | |
| 3 | п. Гигант:  ул. Ленина, д.112  ул. Куйбышева, д.22  ул. Куйбышева, д.24  ул. Красная, д.9  ул. Победы, д.27А  ул. Победы, д.42А  ул. Свободы, д.2  ул. Учебная, д.10  ул. Пионерская, д.99  ул. Пионерская, д.99А | Ревизия вентилей,  Промывка,  Ревизия ВРУ | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК ЖЭК  8(86372)5-19-67 |
| 4 | п. Гигант:  ул. Красная, д.9  ул. Победы, д.27А  ул. Победы, д.42А  ул. Свободы, д.2  ул. Учебная, д.10 | Ревизия задвижек | до 01.09.2025г. | Начальник участка  ООО УК ЖЭК  8(86372)5-19-67 |

Исполнитель: Березовская Т.С.

8(86372)78-4-61