«Утверждаю»

глава Администрации

Гигантовского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.М. Штельман

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

План

проведения проверки готовности

многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Виды работ | Срок исполнения | Ф.И.О. ответственного |
|  |  |  |  |  |
| **ООО УК Лира** |
| 1 | п. Гигант ул. Учебная, д.1ул. Победы, д.27 | Замена кранов ХВС | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 2 | п. Гигант:ул. Крупская, д.4ул. Красная, д.5ул. Красная, д.7ул. Красная, д.20пер. Клубный, д.12пер. Клубный, д.14пер. Клубный, д.10ул. Комсомольская, д. 37ул. Победы, д.27 | Ревизия запорной арматуры | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 3 | п. Гигантул. Красная, д.5пер. Клубный, д.14ул. Комсомольская, д.37ул. Свободы, д.6 | Замена трубы ХВС  | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 4 | п. Гигантул. Красная, д.20 | Изготовление козырьков – 4шт | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 5 | п. Гигантул. Учебная, д.1 | Покраска лавочек, столов | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 6 | п. Гигант:ул. Учебная, д. 1Аул. Учебная, д.2Вул. Учебная, д.32пер. Клубный, д.8пер. Клубный, д.14ул. Свободы, д.6ул. Заводская, д.2Б | Ремонт цоколя | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 7 | п. Гигант:пер. Клубный, д.12ул. Куйбышева, д.24Аул. Заводская, д.2 | Частичный ремонт кровли | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 8 | п. Гигант:ул. Учебная, д.6ул. Учебная, д.34пер. Клубный, д.6 | Чистка желобов | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 9 | п. Гигант:ул. Красная, д.3ул. Учебная, д.34ул. Победы, д.25 | Спил дерева | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 10 | п. Гигант:ул. Куйбышева, д.21 | Заделка швов | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 11 | п. Гигант:ул. Заводская, д.1 | Частичный ремонт в арке здания | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 12 | п. Гигант:ул. Заводская, д.2ул. Заводская, д.3ул. Заводская, д.5ул. Победы, д.25 | Ремонт отмостки | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 13 | п. Гигант:ул. Крупской, д.4ул. Красная, д.3 | Чистка водосточных труб и желобов  | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 14 | п. Гигант:ул. Учебная, д. 1А | Ремонт окон и дверей в подъезде |  | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 15 | п. Гигант:ул. Учебная, д.2В | Замена входной двери |  | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 16 | п. Гигант:ул. Учебная, д.6ул. Ленина, д.81 | Ремонт канализации |  | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 17 | п. Гигант:ул. Учебная, д.36ул. Заводская, д.1 | Ремонт подъездов |  | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 18 | п. Гигант:ул. Куйбышева, д.24А | Ремонт насоса ХВС |  | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| 19 | п. Гигант:ул. Заводская, д.5 | Ремонт фасадной стены |  | Начальник участка ООО УК Лира8(86372)78-0-19 |
| **ООО УК ЖЭК** |
| 3 | п. Гигант:ул. Ленина, д.112ул. Куйбышева, д.22ул. Куйбышева, д.24ул. Красная, д.9ул. Победы, д.27Аул. Победы, д.42Аул. Свободы, д.2ул. Учебная, д.10ул. Пионерская, д.99 ул. Пионерская, д.99А | Ревизия вентилей,Промывка, Ревизия ВРУ | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК ЖЭК8(86372)5-19-67 |
| 4 | п. Гигант:ул. Красная, д.9ул. Победы, д.27Аул. Победы, д.42Аул. Свободы, д.2ул. Учебная, д.10 | Ревизия задвижек | до 01.09.2025г. | Начальник участка ООО УК ЖЭК8(86372)5-19-67 |

Исполнитель: Березовская Т.С.

8(86372)78-4-61