Российская Федерация

Ростовская область Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30.10.2015г. № 100

п. Гигант

О внесении изменений в распоряжение

от 23.01.2015г. №8/5 «Об утверждении

отчёта за 2014 год о реализации муниципальной

программы Гигантовского сельского

поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Гигантовского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от 06.09.2013 г. № 330 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения Сальского района:

1. Внести изменения в распоряжение от 23.01.2015г. «Об утверждении

отчёта за 2014 год о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»», приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Гигантовского

сельского поселения Ю.М. Штельман

Подготовил: Легеза И.А.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к распоряжению | | | | | |
|  |  |  |  | Администрации Гигантовского сельского поселения | | | | | |
|  |  |  |  | от 30.10.2015 № 100 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ОТЧЁТ** |  |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения | | | | | | | | | |
| "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | | | | | | | | | |
| Гигантовского сельского поселения" за 2014 год | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | ответственный исполнитель (ФИО) | ожидаемый результат (краткое описание) | срок реализации (дата) | объём расходов за 2014 год (тыс. руб.) | | | | |  |
| всего | федерал бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | специалист 1 категории Легеза И. А. | обеспечение комфортных условий проживания | июнь-декабрь | 1352,08 |  | 1230,24 | 114,41 | 7,43 |  |
| Содержание объектов водоснабжения | ведущий специалист Карпенко М.А. | обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности (ограждение скважин, замена ветхих сетей) | в течение года | 230,61 |  |  | 230,61 |  |  |
| Разработка схем газопроводов населённых пунктов | ведущий специалист Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | 01.04.2014 | 149,48 |  |  | 149,48 |  |  |
| Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | специалист 2 категории Ломинога А.А. | повышение удовлетворенности населения Гигантовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | в течение года | 650,80 |  |  | 650,80 |  |  |
| Оплата за электроэнергию уличного освещения | ведущий специалист Ничипурук Л.Н. | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | в течение года | 1917,52 |  |  | 1917,52 |  |  |
| Содержание зелёного хозяйства | ведущий специалист Карпенко М.А. | приобретение саженцев, содержание и уход за зелёными насаждениями | в течение года | 2440,81 |  |  | 2440,81 |  |  |
| Прочие расходы в т.ч. -установка детских площадок | ведущий специалист Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | в течение года | 350,3 |  |  | 350,3 |  |  |
| ИТОГО | | |  | 7091,6 |  | 1230,24 | 5853,93 | 7,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалист |  |  |  |  | Т.В. Статова | |  |  |  |