Российская Федерация

Ростовская область Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30.12.2016 г. № 220

п. Гигант

Об утверждении отчёта за 2016 год

о реализации муниципальной программы

Гигантовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от 06.09.2013г. №330 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения Сальского района:

 1.Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Развитие транспортной системы Гигантовского сельского поселения» за 2016 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

 Гигантовского

 сельского поселения Ю.М. Штельман

Подготовил:

Ведущий специалист ЖКХ

Карпенко Марина Анатольевна

Приложение к распоряжению

Администрации Гигантовского сельского

 поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет о реализации

Муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 2016 год (тыс. руб.) |
| всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет |  Внебюджетные источники |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Ведущий специалист ЖКХ Карпенко М.А. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Весь период | 818,6 | 818,6 | - | 818,6 |  |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог | Ведущий специалист ЖКХ Карпенко М.А. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Южная в п. Гигант | до 30.09.2016 | 14128,4 | 12998,12 |  | 1130,27 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |
| Проведение информационно –пропагандисткой работы среди школьников | Ведущий специалист ЖКХ Карпенко М.А. | Развитие и повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Гигантовского сельского поселения | Весь период | Финансирование данного мероприятия не предполагается |
| Проведение акций «Внимание дети!»,«Внимание пешеход!»,«Зебра!» | Ведущий специалист ЖКХ Карпенко М.А. | Развитие и повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Гигантовского сельского поселения | Весь период | Финансирование данного мероприятия не предполагается |